ГЛАВА 2. ЗАНЯТИЕ 1: ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ПРОЕКТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На Старте 0 фирма прошла путь от розыгрыша типа проекта до утверждённого штатного расписания: персонал отобран, ошибочность подбора не превышает установленного норматива в 25%, состав зафиксирован и заново на последующих занятиях не пересматривается. Занятие 1 продолжает этот путь, но смещает фокус с вопроса «кто будет работать над проектом» на вопрос «чем фирма будет для этого располагать и с чего начнётся работа над уже определившимся составом задач». Отсюда два предмета занятия, формально независимых, но фактически связанных общим ресурсным основанием: разграничение материально-технического резерва фирмы на капитальные и операционные затраты и распределение уже отобранного персонала по первым задачам подготовительного этапа проекта.

2.1. Цель и задачи занятия

Компетентностная рамка Занятия 1 частично повторяет рамку Старта 0 и частично её расширяет. Общими остаются ОПК-12 и УК-9 направления 10.03.01 — компетенции подготовки исходных данных и принятия обоснованных экономических решений, задействованные ещё при отборе персонала. Новым элементом становится УК-2 специальности 10.05.01 — «способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла»: занятие впервые в практикуме явно ставит студента перед первым из этих этапов, поскольку разделение ресурсов на CAPEX и OPEX и запуск подготовительных задач — типично начальная, а не завершающая процедура проектного цикла. Направление 10.04.01 на этом занятии собственной компетенции не задействует — не по недосмотру составителя, а по той же логике избирательности, что уже отмечалась применительно к тестам Старта 0: не каждый этап практикума формирует компетенции всех трёх направлений одновременно, и там, где магистратура не упомянута в формулировке цели, для неё на этом занятии нет и отдельного контроля.

Прикладных задач у занятия четыре, и их порядок неслучаен: сначала фирма должна развести все статьи расхода на капитальные и операционные, обосновав выбор для каждой конкретной позиции; затем — отделить позиции, реально нужные выпавшему типу проекта, от избыточных или относящихся к другим портфелям; далее — назначить уже отобранных на Старте 0 сотрудников на задачи первого, подготовительного этапа проекта и рассчитать стоимость труда по каждой задаче; и только в конце — определить предшествующие связи между задачами, без которых календарный план на Занятии 3 не выстроится корректно. Показательно, что первые две задачи оперируют деньгами, а третья и четвёртая — временем и людьми: занятие соединяет два разных, но одинаково необходимых взгляда на один и тот же набор ресурсов.

2.2. Нормативно-правовые основания формирования и учёта ресурсов фирмы

Разделение ресурсов на CAPEX и OPEX выглядит на экране практикума простым выпадающим списком из двух значений, но за этим списком стоит не методическая условность, а действующая система бухгалтерского и налогового учёта, к которой фирма обязана обращаться независимо от того, участвует она в учебном практикуме или ведёт реальную деятельность.

Критерий отнесения актива к основным средствам — то есть к CAPEX в терминологии практикума — задан Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утверждённым приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н и обязательным к применению с отчётности за 2022 год: объект признаётся основным средством, если используется в деятельности организации дольше двенадцати месяцев и способен приносить экономические выгоды в будущем, а не потому, что стоит дороже определённой суммы. Параллельно с бухгалтерским критерием действует налоговый — статьи 256–257 главы 25 Налогового кодекса РФ относят имущество к амортизируемому при том же сроке полезного использования свыше двенадцати месяцев, но добавляют стоимостной порог: первоначальная стоимость объекта должна превышать 100 000 рублей. Расхождение между двумя критериями — не редакционная небрежность законодателя, а следствие того, что бухгалтерский и налоговый учёт решают разные задачи: первый формирует достоверную картину активов для инвестора и собственника, второй — базу для расчёта налога на прибыль. Ноутбук инженера стоимостью 65 000 рублей, отмеченный в таблице ресурсов Занятия 1 как CAPEX, останется основным средством по ФСБУ 6/2020, но не попадёт в состав амортизируемого имущества по Налоговому кодексу — различие, которое студент, готовящий реальное технико-экономическое обоснование за пределами учебной аудитории, обязан учитывать отдельно от упрощённого деления практикума.

Операционные затраты нормативно менее централизованы, поскольку объединяют разнородные статьи расхода, каждая со своим основанием. Строка фонда оплаты труда постоянного штата, автоматически подтягиваемая в таблицу ресурсов из данных Старта 0, отражает не только оклад сотрудника, но и обязательные страховые взносы работодателя: 30% на обязательное пенсионное и медицинское страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности по статье 425 главы 34 Налогового кодекса РФ, плюс взнос на травматизм по Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ, минимальный размер которого — 0,2% для первого класса профессионального риска, к которому относится большинство офисных и монтажных работ. Строка командировочных расходов — суточные при выезде инженера на объект — опирается на статью 168 Трудового кодекса РФ, обязывающую работодателя возмещать работнику расходы, связанные со служебной командировкой, независимо от того, оформлена ли поездка отдельным приказом или входит в обычные должностные обязанности выездного специалиста.

Сам факт, что ресурсы проекта формируются как отдельная, документируемая процедура, а не складываются стихийно из того, что уже есть у фирмы, закреплён и на уровне национальных стандартов проектного менеджмента. ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» относит планирование ресурсов проекта к числу обязательных процессов стадии инициации и планирования, наравне с планированием содержания и сроков. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту» — национальная адаптация международного стандарта ISO 21500:2012 — детализирует это требование через отдельную группу процессов управления ресурсами, включающую как определение состава ресурсов, так и назначение исполнителей на задачи проекта: это ровно те две задачи занятия, которые выше были обозначены как третья и четвёртая.

Таблица 7

Нормативно-правовая база формирования и учёта ресурсов фирмы на Занятии 1

| Документ | Что устанавливает | Применение на занятии |
| --- | --- | --- |
| ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (приказ Минфина России от 17.09.2020 № 204н) | Критерий признания актива основным средством — использование свыше 12 месяцев | Отнесение позиции резерва к CAPEX |
| НК РФ, гл. 25, ст. 256–257 | Критерий амортизируемого имущества — срок свыше 12 месяцев и стоимость свыше 100 000 руб. | Налоговая граница CAPEX, не совпадающая с бухгалтерской |
| НК РФ, гл. 34, ст. 425 | Тарифы страховых взносов на выплаты персоналу — 30% | Расчёт полной стоимости ФОТ в составе OPEX |
| ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ | Взносы на травматизм — от 0,2% по классу риска | Дополнение к ФОТ по классу профессионального риска |
| ТК РФ, ст. 168 | Возмещение расходов на служебную командировку | Обоснование строки «Командировочные расходы» |
| ГОСТ Р 54869-2011 | Состав обязательных процессов управления проектом, включая планирование ресурсов | Методическое основание самой процедуры занятия |
| ГОСТ Р ИСО 21500-2014 | Группа процессов управления ресурсами проекта: состав ресурсов и назначение исполнителей | Основание для задач 3–4 занятия — назначение персонала на задачи |

Данные таблицы 7 свидетельствуют о том, что ни один из семи документов не адресован проектам информационной безопасности напрямую: все они регулируют учёт и управление проектом вообще, безотносительно к отрасли, тогда как отраслевая специфика ИБ — лицензионные требования, профессиональные стандарты, серия ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000 — была рассмотрена применительно к кадровому и содержательному наполнению проекта в предыдущей главе. Ресурсное занятие в этом смысле — редкий для практикума эпизод, где нормативная опора носит не отраслевой, а сквозной, общеэкономический характер: та же логика разграничения CAPEX и OPEX применима к фирме любого профиля, не только к подрядчику по защите информации, и ошибку в этом разграничении не спишешь на незнание отраслевой специфики.

2.3. Категории ресурсов фирмы: CAPEX и OPEX на практике

Панель Занятия 1 размечает материально-технический резерв фирмы по семи категориям — часть из них капитальные вложения, часть операционные, и принадлежность категории к CAPEX или OPEX не произвольна, а прямо следует из критерия ФСБУ 6/2020, разобранного в разделе 2.2: основные средства служат фирме дольше одного проекта и потому капитализируются, тогда как аренда, связь и разовые услуги потребляются в рамках текущего периода и списываются на себестоимость сразу.

Таблица 8

Категории ресурсов фирмы по видам затрат на Занятии 1

| Категория | Вид затрат | Примеры позиций |
| --- | --- | --- |
| Основные средства | CAPEX | Ноутбук инженера, МФУ, тестовый стенд, грузовой автомобиль |
| Аренда офиса | OPEX | Помещение, руб./м² в месяц |
| Содержание офиса | OPEX | Уборка, коммунальные платежи |
| Хостинг и связь | OPEX | Интернет, IP-телефония, хостинг CRM |
| Трудовые ресурсы (ГПХ) | OPEX | Договоры подряда с временными исполнителями |
| Командировочные расходы | OPEX | Суточные при выезде на объект, ст. 168 ТК РФ |
| Грузоперевозки | OPEX | Разовые рейсы под конкретную задачу |

Таблица 8 указывает на то, что деление CAPEX/OPEX не совпадает с делением на «нужное» и «лишнее»: обе категории содержат как профильные, так и избыточные для конкретного проекта позиции. Строка фонда оплаты труда постоянного штата рассчитывается автоматически на основании данных, зафиксированных на Старте 0, и не участвует в проверке ошибочности — она не предмет решения студента, а производная от уже принятого кадрового решения. Избыточные позиции материально-технического резерва подобраны так же прицельно, как кадровые ловушки раздела 1.4: автомобиль директора представительского класса, кофемашина, массажный стол, кулер — предметы, встречающиеся в реальных сметах небольших фирм под видом «представительских расходов», но не имеющие отношения к монтажу, адаптации и пусконаладке систем безопасности.

Рисунок 3 – Два параллельных ресурсных потока Занятия 1 — кадровый (к задачам подготовительного этапа) и материально-технический (к смете и бюджету Занятий 4–5)

Рисунок 3 подтверждает, что кадровый и материально-технический ресурс, разведённые методологически ещё в разделе 1.5, расходятся и по своему дальнейшему применению внутри практикума: зафиксированный на Старте 0 штат используется здесь же, на Занятии 1, для назначения исполнителей на задачи подготовительного этапа, тогда как CAPEX и OPEX, сформированные на этом занятии, своего практического применения дождутся только на Занятиях 4–5, при расчёте сметы и бюджета проекта. Оба потока сходятся в одной точке — переходе к Занятию 2, — но приходят к ней разными путями.

2.4. Норматив ошибочности подбора ресурсов

Подбор материально-технического резерва проверяется тем же способом, что и подбор персонала на Старте 0, — сравнением отмеченных студентом позиций с эталоном для выпавшего типа проекта и вычислением доли ошибок по формуле (1.2), уже приведённой в разделе 1.6. Порог остаётся прежним — 25%: если доля ошибочно отмеченных позиций резерва не выше него, состав фиксируется кнопкой «Завершить (зафиксировать) ресурсы фирмы», таблица блокируется от дальнейшего редактирования, а в итоговый отчёт добавляется запись вида «при подборе ресурсов фирмы допущено N ошибочных позиций из M (X,X%)» — по формату идентичная записи о персонале, но со своим набором цифр.

Совпадение норматива и формулы для двух разных перечней — не техническая экономия составителя практикума, а содержательное утверждение: ошибка внимания при чтении номенклатуры кадров и ошибка внимания при чтении номенклатуры снабжения — явления одной природы, и требовать от студента разной строгости в этих двух случаях не было бы методически оправданно.

2.5. Назначение исполнителей на задачи подготовительного этапа и стоимость труда

Зафиксированный на Старте 0 штат Занятие 1 не пересматривает, но использует — уже как готовый ресурс для назначения на первые задачи проекта, объединённые в подготовительный этап (этап I из пяти, на которые разбит полный жизненный цикл проекта в практикуме). Каждой задаче подготовительного этапа назначается один или несколько исполнителей из уже зафиксированного перечня; стоимость труда по задаче считается не по формуле (1.1), а по отдельной формуле (2.1), учитывающей продолжительность именно этой задачи в днях, а не полную месячную занятость сотрудника:

З = i=1NТ × 8 × Сч,i × 1 + Встр	(2.1)

где З — стоимость труда по задаче, руб.; Т — длительность задачи, дн.; 8 — учебная норма рабочих часов в дне; Сч,i — часовая ставка i-го исполнителя, руб./ч; N — число исполнителей, назначенных на задачу (обычно один, но кнопка «+ доп. исполнитель» допускает нескольких); Встр — тариф страховых взносов работодателя, 0,302 (см. раздел 2.2). Наличие множителя (1 + Встр) — не дублирование формулы (1.1), а её содержательное уточнение: оклад, по которому фирма отбирала сотрудников на Старте 0, отражает то, что человек получает «на руки», тогда как реальная стоимость его часа для фирмы на 30,2% выше за счёт обязательных отчислений, и формула (2.1) считает именно вторую, полную величину.

Не каждая задача подготовительного этапа предъявляет к исполнителю формальное требование по должности — часть задач (согласование, ожидание ответа заказчика) может быть закрыта любым сотрудником с административными функциями. Там же, где требование есть, система сверяет не только название должности назначенного сотрудника, но и его подлинность: должность может совпадать по названию с требуемой, но принадлежать «самозванцу» — тому же роду ловушки, что уже встречался в перечне кандидатов на подбор персонала в разделе 1.4, где кандидат, формально называющийся менеджером проекта, не соответствовал этому званию по описанию опыта. Несоответствие любого из двух родов — по названию должности или по подлинности — отмечается предупреждающим значком рядом с выбранным исполнителем и попадает в столбец «Верно/Ошибка» итогового отчёта по перечню задач, разобранному наравне с перечнем ресурсов в разделе 2.4.

Отдельная от стоимости и квалификации характеристика задачи — её предшественники: список задач, которые должны завершиться раньше, чем начнётся текущая. На Занятии 1 эта связь только фиксируется, а её практическое следствие — сроки начала и окончания каждой задачи на календарном графике — рассматривается уже на Занятии 3; здесь важно лишь то, что порядок предшествования расставляется сейчас, пока задачи ещё немногочисленны и их взаимная логика очевидна, а не откладывается до момента, когда общий перечень задач вырастет до полного состава всех пяти этапов проекта.

2.6. Итоговый тест по компетенциям Занятия 1

Занятие 1 закрывается тестом на усвоение компетенций, заявленных в цели занятия (раздел 2.1), — тем же по конструкции механизмом, что и на Старте 0: банк вопросов содержит четыре формулировки на каждую заявленную компетенцию, порог зачёта — не ниже 75% правильных ответов, повторная попытка доступна без ограничения по числу заходов. Состав теста у трёх направлений подготовки на этом занятии различается сильнее, чем на Старте 0: бакалавриат 10.03.01 отвечает на восемь вопросов по двум компетенциям (ОПК-12, УК-9), специалитет 10.05.01 — на четыре вопроса по одной компетенции (УК-2), а магистратура 10.04.01 теста на этом занятии не проходит вовсе, поскольку в цели занятия для неё не заявлено ни одной компетенции.

Отсутствие теста для одного из трёх направлений — не пробел практикума, который предстоит когда-нибудь закрыть, а прямое следствие принципа, уже сформулированного применительно к тестам Старта 0: банк вопросов строится строго по компетенциям, перечисленным в цели конкретного занятия, и там, где направление в этой цели не упомянуто, для него на данном занятии не формируется и отдельная проверка. Магистратура 10.04.01 не пропускает содержание занятия — цель, задачи и теория раздела 2.1–2.2 общие для всех трёх направлений, — она лишь не тестируется по нему отдельно, поскольку соответствующая компетенция ФГОС для неё привязана к другому занятию практикума.

Контрольные вопросы к главе 2

1. Какую компетенцию Занятие 1 задействует дополнительно к тем, что уже были заявлены на Старте 0, и почему именно она связана с разделением ресурсов на CAPEX и OPEX?

2. Почему направление 10.04.01 не проходит тест по итогам Занятия 1 и означает ли это, что материал занятия для него не обязателен?

3. В чём заключаются четыре прикладные задачи Занятия 1 и почему их порядок именно такой — сначала деньги, затем время и люди?

4. Чем критерий признания основного средства по ФСБУ 6/2020 отличается от критерия амортизируемого имущества по Налоговому кодексу РФ?

5. Приведите пример позиции, которая останется основным средством по бухгалтерскому критерию, но не попадёт в состав амортизируемого имущества по налоговому.

6. Из каких элементов складывается полная стоимость сотрудника для фирмы сверх его оклада и какими нормативными актами это установлено?

7. Какие два национальных стандарта проектного менеджмента упомянуты в главе и за какие процессы каждый из них отвечает применительно к ресурсам проекта?

8. Перечислите семь категорий материально-технического резерва фирмы и укажите, какие из них относятся к CAPEX, а какие — к OPEX.

9. Почему строка фонда оплаты труда постоянного штата в таблице ресурсов не участвует в проверке ошибочности подбора?

10. По какому нормативу проверяется подбор ресурсов и совпадает ли он с нормативом подбора персонала на Старте 0?

11. По какой формуле рассчитывается стоимость труда по отдельной задаче и чем эта формула отличается от формулы месячного ФОТ сотрудника?

12. Что означает множитель (1 + Встр) в формуле стоимости задачи и почему он не дублирует формулу (1.1)?

13. Какие два рода несоответствия исполнителя задачи проверяет система и чем ловушка «самозванец на правильной должности» опаснее очевидного несоответствия по названию должности?

14. Что такое предшественники задачи и почему их расстановка происходит уже на Занятии 1, а не на Занятии 3, где строится календарный график?

Список источников к главе 2

1. Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учёта ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, глава 25, ст. 256–257 «Амортизируемое имущество».

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, глава 34, ст. 425 «Тарифы страховых взносов».

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

6. Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 168 «Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой».

7. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. — М.: Стандартинформ, 2012.

8. ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Руководство по проектному менеджменту. — М.: Стандартинформ, 2015.

9. Приказ Минобрнауки России от 17.11.2020 № 1427 «Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность (уровень бакалавриата)».

10. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1455 «Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность телекоммуникационных систем (уровень магистратуры)».

11. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1459 «Об утверждении ФГОС ВО по специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность (уровень специалитета)».

12. Мандрица И.В., Петренко В.И., Мандрица О.В. Управление проектами по защите информации и экономика защиты информации: учебное пособие. — Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2022.

13. Тесты на усвоение компетенций практикума по десяти этапам (Старт 0, Занятия 1–9): банк вопросов по направлениям 10.03.01, 10.04.01, 10.05.01, по 4 вопроса на компетенцию. — 2026.